Lycée GRANDMONT / Avenue de Sévigné BP 0414 – 37 204 TOURS Cedex 03	BTS Systèmes Numériques Option A Informatique et Réseaux	Session 2023

OpenVehiculeLocator
Partenaire professionnel :	Étudiants chargés du projet : / Ezio CANGIALOSI / Étudiant 2 / Étudiant 3	Professeurs ou tuteurs responsables : / Pierre CLAVEL / Prenom NOM / Prenom NOM

## Présentation générale du système supportant le projet
La voie publique est un espace dans lequel les véhicules sont soumis à un risque de vol ou de dégradations. Y garer son véhicule, et en particulier son deux-roues, n’est donc pas sans risque. De plus les solutions anti-vol « physiques » ne sont pas réellement résistantes aux voleurs les plus motivés.
La Motocyclette
La motocyclette ou autre deux-roues sont des véhicules particulièrement concernées par les vols. En effet, leur taille et poids permet aisément et discrètement de les subtiliser. De plus, la faible place disponible dans ces véhicules est une contrainte pour y intégrer un système anti-vol dit « passif ».
La Voiture
Contrairement aux deux-roues, les voitures sont plus difficilement volables. Néanmoins, les moins récentes d’entre-elles, peuvent être facilement démarrées en modifiant le système électrique de la voiture. Dans certaines de ces voitures, la place disponible peut-être une contrainte.
## Expression du besoin
Problématique
Lors de son stationnement, le véhicule peut-être volé. Partant du principe que les solutions anti-vol passives telles-que les chaînes ou neiman ne sont pas efficace, localiser son véhicule permettrait de diminuer le préjudice subit par les victimes.
Néanmoins, collecter des informations aussi sensibles que celles de la localisation des véhicules n’est pas sans risque, et peut représenter un danger pour les utilisateurs. Dans l’optique de pouvoir contrôler à 100 % ses données personnelles, notre système sera donc sous licence libre et hébergé par les utilisateurs.
Afin donc de permettre la localisation des véhicules et de retrouver ces derniers, nous développerons un traceur GPS embarqué dans ces véhicules et autonome en énergie.
Objectifs
Le projet consiste à évaluer la faisabilité et à réaliser le développement d’une solution de localisation, d’envoi et réception, de traitement, d’alerte et d’affichage de la localisation d’un véhicule.

3 accélérations

fréquence cardiaque
Traitement
Sauvegarde
Interprétation
Affichage

force de pédalage

vitesse des roues
2 inclinaisons

Mesures effectuées sur le BMX
- Vitesse de pédalage / vitesse des roues (en tours par minute) ;
- Force de pédalage (en Newton) ;
- Accélérations sur les 3 axes (en mètres par seconde au carré).
- Inclinaison sur 2 axes par rapport au plan horizontal (en degrés).
Mesures effectuées sur le pilote
Fréquence cardiaque (en pulsations par minute).
Centralisation des données
Depuis le BMX, les valeurs des mesures seront envoyées dans les stands, à un système central dont le rôle sera de :
- Récupérer en temps réel et traiter toutes les valeurs des mesures ;
- Sauvegarder les valeurs afin de construire un historique pour chaque pilote ;
- Afficher les valeurs instantanées, ainsi que leur évolution dans le temps sous forme de représentations graphiques ;
- Interpréter et surveiller ces valeurs pour pouvoir :
- déclencher une alerte en cas de dépassement d’un seuil ;
- afficher éventuellement des conseils au pilote en fin de séance pour qu’il puisse progresser.
## Cas d’utilisations
Les cas d’utilisation et leurs descriptions pourront évoluer au cours des échanges avec le donneur d’ordre pendant les premières semaines de projet. Des avenants au cahier des charges pourront être apportés dans la limite de ce qu’il sera possible de prendre en compte aux dates de validation de ces derniers.

## Exigences
Exigences sur le fonctionnement
Notion de temps
Pendant la course, et depuis le BMX, les données seront transmises en temps réel vers le système central.
Toutes les mesures de valeurs seront horodatées afin de pouvoir produire une représentation graphique de l’évolution des valeurs en fonction du temps.
Les données étant envoyées en direct, l’horodatage sera réalisé par le système qui centralise la réception des valeurs.
Fonctionnement global
Pour chaque course, le technicien situé dans les stands pourra choisir à quels moments l’enregistrement des valeurs commencera et prendra fin.
Les données seront envoyées avec un débit qu’il sera nécessaire de calculer afin de s’assurer que les technologies utilisées permettent ce débit.
Les données brutes seront enregistrées dans un fichier. Une fois la course terminée, le logiciel commencera le traitement des données, leur sauvegarde définitive, puis leur affichage sur l’IHM.

Exigences sur la partie matérielle
- Privilégier les solutions matérielles ouvertes (open hardware) afin de pouvoir le faire évoluer le système ultérieurement.
- Mesures
  - La section SNEC du lycée mettra en œuvre les capteurs et la partie électronique embarquée chargée de l’acquisition et de la transmission des valeurs numérisées.
  - Sur le BMX, les 8 valeurs mesurées seront traitées par un ou plusieurs calculateur·s embarqué·s.
- Système de transmission des données
  - Le choix de la technologie de transmission sans-fil utilisée doit dépendre des caractéristiques de la piste. La plus grande longueur de celle-ci n’excédant pas 100 mètres, plusieurs solutions pourront être envisagées (émetteur FM dans la bande des 433 MHz, émetteur GFSK dans la bande des 2 GHz, Lora, Wifi, etc.). Le choix sera défini en début de projet, en accord avec la section SNEC.
- Système central de sauvegarde
  - Il sera composé d’un ordinateur associé à une interface matérielle de réception sans-fil.
  - La sauvegarde des données sera locale, dans une base de données au format SQL.
- Système d’affichage des informations
  - L’IHM sera structurée, claire, intuitive et ergonomique.
  - Devront apparaître :
    - certaines valeurs instantanées remarquables (mini, maxi, moyennes, totaux…).
    - les représentations en fonction du temps.
    - éventuellement, certains conseils pour que le pilote puisse progresser.
    - des indications indiquant un problème lié à la réception de certaines grandeurs.
Exigences sur la partie logicielle
- Protocoles d’échanges de données avec l’électronique embarquée
  - Si besoin (WiFi…), un protocole de niveau 4 sera rapidement choisi (TCP ou UDP).
  - Pour formater les échanges des valeurs, un ou plusieurs protocole·s applicatif·s (de couche 7) seront définis avec la section SNEC : MQTT, ModBus, « protocole maison », etc.
- Autres exigences logicielles
  - Utiliser des solutions logicielles libres afin de pouvoir faire évoluer le système par la suite en fonction des besoins.
  - Utiliser des solutions logicielles fiables et éprouvées.
  - Les codes sources produits devront respecter la norme de qualité logicielle mise en place dans la section STS SN-IR du lycée.
  - Les choix logiciels devront assurer la meilleure interopérabilité, portabilité et durée de vie.
  - Tous les choix effectués devront suivre une démarche d’informatique éco-responsable (Green IT) afin de diminuer les agressions que le système fera subir à l’environnement au cours de son cycle de vie.

Exigences sur la documentation produite
- Un planning d’avancement de projet est tenu à jour.
- Un cahier de projet consigne toutes les séances de travail passées sur le projet.
- Les fiches de tests logiciels ou matériels sont rédigées selon les modèles imposés.
- Les documents de recettes clients sont rédigées (sans fautes de français).
- Des manuels d’utilisation et de maintenance sont fournis aux clients. Ils doivent être agréables à lire, complets et structurés.
Diagramme des exigences

## Architecture envisagée

## Énoncé des tâches à réaliser par les étudiants
Étudiant·s / concerné·s	Tâches opérationnelles principales
Tous	Faire l’étude de l’application proposée sous forme d’analyse UML. / Compléter et valider l’échéancier. / Établir la modélisation des modèles conceptuels de données. / Définir les choix de technologies utilisées pour mettre en œuvre les différents éléments du système, et plus particulièrement : / les protocoles d’échanges de données ainsi que l’IHM. / les langages utilisés (exemple : php si IHM web, c++ si IHM compilée).
Étudiant 1	Réception des données en temps réel et horodatage / Mise en œuvre de l’interface matérielle de réception des données / Choisir la technologie sans-fil (voir avec la section SNEC). / Installer et configurer l’interface matérielle de réception des données. / Mettre en place des tests permettant de valider le fonctionnement de l’interface. / Mise en œuvre du programme de réception des données brutes / Choisir le format des données échangées (avec la section SNEC) en tenant compte des exigences listées dans le cahier des charges. / Produire une documentation qui décrit avec précision les caractéristiques du protocole utilisé. / Calculer la valeur du débit des données brutes qui seront reçues. / Calculer la valeur des données reçues en tenant compte du fait que les données sont encapsulées dans différents protocoles (couches du modèle OSI). / Mettre en place une série de tests permettant de vérifier la quantité de données reçues pour la transmission d’une valeur (avec des captures de trames). / Créer un programme capable de recevoir les données brutes issues des mesures et de les enregistrer dans un fichier. / Mise en œuvre du programme de traitement des données / Créer un programme capable de : / lire le fichier contenant les données brutes, / d’extraire de ce fichier les valeurs des grandeurs mesurées (en fonction du protocole applicatif utilisé), / de mettre en forme ces valeurs, / de les horodater, / éventuellement, de les mettre à disposition du programme d’affichage, / de les stocker dans la base de données (reprendre code de l’étudiant 2). / Tester et valider le fonctionnement du programme. / Mise en œuvre d’une horloge / Choisir un système matériel capable de fournir la date et l’heure. / Tester et valider le fonctionnement de ce matériel. / Créer un programme de test afin de valider l’accès du logiciel à la date et à l’heure. / Produire une documentation qui explique comment régler la date et l’heure. / Produire la documentation qui permettra à un utilisateur d’installer, de configurer et d’utiliser l’ensemble des outils. / Rédiger les documents de recette.
Étudiant 2	Mise en œuvre du serveur et de la base de données / Installation et configuration de la machine serveur / Installer et configurer un système d’exploitation orienté serveur. / Relier physiquement le serveur au réseau et configurer la connexion au réseau (adresse IP fixe). / Installer les différents services : / Installer et configurer une base de données. / Installer et configurer un serveur web. / Installer et configurer un serveur php. / Sécuriser l’accès au serveur et aux différents services. / Mettre en place des procédures permettant de vérifier le bon fonctionnement des différents services. / Vérifier le fonctionnement des différents services. / Produire la documentation permettant d’installer, de configurer et d’utiliser le serveur. / Base de données / Vérifier la sécurité d’accès à la bdd. / Concevoir le modèle de la table. / Créer la table de données. / Mettre en place un test permettant de valider le fonctionnement de la bdd. / Créer un programme, codé en C++, capable d’accéder à la base de données pour stocker ou accéder à des données. / Génération des courbes de valeurs / Créer un programme capable d’utiliser les grandeurs mesurées lors d’une course (à partir de la bdd) pour générer des représentations graphiques de l’évolution de ces valeurs en fonction du temps. Ces représentations seront affichées dans l’IHM. / Produire la documentation qui permettra à un utilisateur d’installer, de configurer et d’utiliser l’ensemble des outils. / Rédiger les documents de recette.
Étudiant 3	Mise en œuvre de l’IHM / Imaginer une interface homme-machine permettant : / de choisir les données à afficher (paramétrage de l’affichage de l’IHM). / d’afficher les valeurs remarquables de la course. / d’afficher les courbes d’évolution des valeurs de la course (utiliser le code de l’étudiant 2), / de signaler un éventuel problème lié à un problème de réception de certaines grandeurs, / de choisir les données sources à afficher en permettant à l’utilisateur de : / sélectionner la date, / sélectionner le nom du pilote. / de supprimer un historique de la base de données. / Choisir et justifier les solutions technologiques permettant de mettre en œuvre l’IHM. / Mettre en œuvre l’IHM. / Tester et valider son fonctionnement (qui devra respecter le cahier des charges donné). / Produire la documentation permettant d’utiliser l’IHM. / Rédiger les documents de recette.

## Planning prévisionnel
	Date début	Semaine calendaire
Début du projet	20 janvier	Semaine 4
Revue 1	31 janvier	Semaine 5
Revue 2	18 mars	Semaine 12
Revue 3	2 mai	Semaine 18
Fin estimée	28 mai	Semaine 22

## Inventaire des matériels et outils logiciels à mettre en œuvre par les candidats
L’équipe de travail devra essayer de respecter les caractéristiques ou les versions des outils matériels ou logiciels listés ci-dessous. Malgré tout, elle pourra être amenée à faire évoluer ces choix en fonction des difficultés rencontrées. Ces choix devront être justifiés.
Désignation des matériels	Modèle / caractéristiques / version
Ordinateur central (dans les stands)	PC (matériel de la section)
Interface matérielle de réception	À définir par les étudiants

Désignation des outils logiciels	Modèle / caractéristiques / version
Environnement de développement C++	QtCreator (version > 4.2.0)
Système d’exploitation du PC	GNU Linux Raspbian Buster
Base de données	MariaDB

Tâches	Revues	Contrats de tâches	Compétences	candidat_1	candidat_2	candidat_3	candidat_4
Expression fonctionnelle du besoin
T1.4	R2	Vérifier la pérennité et mettre à jour les informations.	C2.1	X	X	X	X
T2.1	R2	Collecter des informations nécessaires à l'élaboration du cahier des charges préliminaire.	C2.2	X	X	X	X
T2.3	R2	Formaliser le cahier des charges	C2.3 C2.4	X	X	X	X
T3.1	R2	S’approprier le cahier des charges.	C3.1	X	X	X	X
T3.3	R2	Élaborer le cahier de recette.	C3.5	X	X	X	X
T3.4	R2	Négocier et rechercher la validation du client	C2.4	X	X	X	X
Conception
T4.2	R3	Traduire les éléments du cahier des charges sous la forme de modèles.	C3.1 C3.3	X	X	X	X
T4.3	R3	Rédiger le document de recette.	C4.5	X	X	X	X
T5.1	R3	Identifier les solutions existantes de l'entreprise.	C3.1 C3.6
T5.2	R3	Identifier des solutions issues de l'innovation technologique.	C3.1 C3.6	X	X	X	X
T6.1	R3	Prendre connaissance des fonctions associées au projet et définir les tâches.	C2.4 C2.5	X	X	X	X
T6.2	R3	Définir et valider un planning (jalons de livrables).	C2.3 C2.4 C2.5	X	X	X	X
T6.3	R3	Assurer le suivi du planning et du budget.	C2.1 C2.3 C2.4 C2.5	X	X	X	X
Réalisation
T7.1	R3	Réaliser la conception détaillée du matériel et/ou logiciel.	C3.1 C3.3 C3.6	X	X	X	X
T7.2	RF	Produire un prototype logiciel et/ou matériel.	C4.1 C4.2 C4.3 C4.4	X	X	X	X
T7.3	RF	Valider le prototype	C3.5 C4.5 C4.6	X	X	X	X
T7.4	RF	Documenter les dossiers techniques et de maintenance	C2.1 C4.7	X	X	X	X
T9.2	RF	Installer un système ou un service.	C2.5	X	X	X	X
T10.3	RF	Exécuter et/ou planifier les tâches professionnelles de MCO.	C2.5	X	X	X	X
T11.3	RF	Assurer la formation du client.	C2.2 C2.5	X	X	X	X
T12.1	RF	Organiser le travail de l'équipe.	C2.3 C2.4 C2.5	X	X	X	X
T12.2	RF	Animer une équipe	C2.1 C2.3 C2.5	X	X	X	X
Vérification des performances attendues
T9.1	RF	Finaliser le cahier de recette	C3.1 C3.5 C4.5	X	X	X	X
T10.4	RF	Proposer des solutions d’amélioration du système ou du service	C3.6	X	X	X	X

## Avis de la commission
Les concepts et les outils mis en œuvre par le candidat (1_2_3_4_5)… correspondent au niveau des exigences techniques attendu pour cette formation :
oui / à reprendre pour le candidat (1_2_3_4_5)
L’énoncé des tâches à réaliser par le candidat (1_2_3_4_5)… est suffisamment complet et précis :
oui / à reprendre pour le candidat 1_2_3_4_5
Les compétences requises pour la réalisation ou les tâches confiées au candidat (1_2_3_4_5) sont en adéquation avec les savoirs et savoir_faire exigés par le référentiel :
oui / à reprendre pour le candidat (1_2_3_4_5)
Le nombre d’étudiants est adapté aux tâches énumérées :
oui / trop / insuffisant
Commentaires

Date :	Le président de la commission